סיכום פגישה - 27.9.16

משימות:

* לפרט את הדרישות במסמך דרישות מסודר.
* לתכנן בדיקות אוטומטיות על סמך מסמך הדרישות.
* להתחיל שימוש בכלי לניהול גירסאות (GIT) ולהכניס את סיכום הפגישה.
* לקבוע את הפגישה הבאה.

לקריאה ולמידה:

* סנכרון טקסט עם שמע.
* שיפור מיומנויות כתיבה.
* טכנולוגיות קיימות בתחום.
* הקראת טקסט אוטומטית.
* טכנולוגיות DB שתומכות בשמע ומתאימות לסביבת WEB.

נקודות שהועלו:

* לפתח את המוצר בסביבת WEB.
* לתכנן את הפרויקט כך שיהיה language - independent.
* לתכנן את לוח הזמנים כך שישארו חודשיים להערכת המוצר בשטח ושיפורו.
* למסור את המוצר לטליה לבדיקות ידניות במהלך הפיתוח.

משימות של ארנון:

* להשיג שרת וירטואלי מהאוניברסיטה למטרת פיתוח הפרויקט.